- 云南外事外语职业学院

上善楼一期A区宿舍装饰装修改造项目

- 招

- 标

- 文

- 件

项目名称：上善楼一期A区宿舍装饰装修改造项目

- 项目编号： CGB20250430

项目单位：

承办单位：云南外事外语职业学院后勤基建处

二○二五年四月

目    录

第一部分、投标邀请函 ……………………………………………1

第二部分、投标人须知 …………………………………………. ..3

第三部分、用户需求书  ………………………….........……… ....9

第四部分、合同条款  ……………...……….. ..…………………19

第五部分、附件(投标文件格式) ...……………………………… 22

第一部分、投标邀请函

云南外事外语职业学院现对校内上善楼一期A区宿舍改造项目进行磋商性招标，欢迎符合资质的单位参与投标，并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：上善楼一期A区宿舍装饰装修改造项目 采购编号：CGB20250430 采 购 人：云南外事外语职业学院 采购方式：磋商性招标 最高限价：96万元；投标人的投标报价不得超过最高限价，否则作无效投标文件处理。 采购需求：具体详见本项目招标文件《用户需求书》。 工 期：30个日历天。 |
| 2 | 承办部门：云南外事外语职业学院后勤基建处 联系地址：云南嵩明县杨林职教园区（空港大道1#）） 联 系 人：王醒民、杨谨瑜 电 话：17392547763 、18987154980 有关本次招标活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 |
| 3 | 投标人资格条件： A．具有独立承担民事责任能力的营业执照或相关部门的登记证明文件； B．投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)； C．投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件(投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件)； D．具备有效期内的建筑工程施工总承包叁级（或以上）或建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上资质）； E．本项目拟派的项目负责人须具有建筑专业二级（或以上）注册建造师（磋商时提供加盖当地社保局或税务局印章的，磋商时间截止前3个月的任意一个月的社会劳动保险缴费证明复印件加盖公章），应持有项目负责人安全培训考核合格证（B证）或提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；成交供应商在本项目磋商时间截止后该项目负责人不能担任其他项目的项目负责人； F.近三年内承接过类似校园改造或宿舍装修项目（需提供合同复印件及验收证明）； G.具备有效期内安全生产许可证，无重大安全事故记录； H.不接受联合体投标。 |
| 4 | 招标文件发布时间：2025年 05月 20日 09 时 00 分至 2025年 05 月 25日 17 时 00 分。招标文件的获取：凡有意参加投标者，请登陆云南外事外语职业学院官网（http://www.fafl.cn/）或云南外事外语职业学院微信公众号获取。 报名：可来学校现场报名或咨询杨老师，报名成功的投标人可自行下载招标文件。 |
| 5 | 投标保证金： 投标人须交纳投标保证金1000元人民币，投标保证金须在2025年5月25日17:00时前交至云南外事外语职业学院。未按招标文件规定提交投标保证金的投标文件，恕不接受。投标保证金采用以现金或微信支付方式交纳，如不按要求支付则视为无效。 |
| 6 | 履约保证金： 1、履约保证金：履约保证金递交形式：支票、现金等，如不按要求支付则视为无效。 2、金额：合同总价的10% 递交时间：合同签订之日起5个日历天内 |
| 7 | 投标有效期：提交投标文件之日起90天 |
| 8 | 投标截止时间：2025 年 05 月 29日 15时 00分，截止期后的投标文件恕不接受。 |
| 9 | 开标时间：2025年05月29日15时00分 开标地点：云南外事外语职业学院行政楼6楼会议室 |
| 10 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间：2025年05月26日10：00时 招标文件澄清发布时间：2024年05月26日17：00时 |
| 11 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：4份 |
| 12 | 本次招标，招标文件每套售价为800元，售后不退（开具收据），报名费采用以现金或微信支付方式交纳，如不按要求支付则视为无效。 |

第二部分、投标人须知

(一)遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二)招标文件：

1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2．投标人应按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．本项目不接受联合投标。

(三)招标文件的解释：

1．投标人针对本项目可自行踏勘并仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过招标联系人提供的联系方式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过招标联系人提供的联系方式发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

澄清文件按本节第2款规定时间发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过招标联系人提供的联系方式查阅招标文件的澄清，或未按照澄清的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

本文件的最终解释权归招标人。

(四)招标文件的补充或修正：

1．招标人可在投标截止时间三日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，并将通过“招标联系人提供的联系方式”发给所有投标人。

2．修改文件按本节第1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“招标联系人提供的联系方式”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

(五)投标文件的组成：

1．投标函(格式见附件)

2．关于资格的声明函(格式见附件)

3．证明文件

(1)资格证明文件：

A．具有独立承担民事责任能力的营业执照或相关部门的登记证明文件；

B．投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

C．投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件(投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件)；

D．具备有效期内的建筑工程施工总承包叁级（或以上）或建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上资质）；

E．本项目拟派的项目负责人须具有建筑专业二级（或以上）注册建造师（磋商时提供加盖当地社保局或税务局印章的，磋商时间截止前3个月的任意一个月的社会劳动保险缴费证明复印件加盖公章），应持有项目负责人安全培训考核合格证（B证）或提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；成交供应商在本项目磋商时间截止后该项目负责人不能担任其他项目的项目负责人；

F.近三年内承接过类似校园改造或宿舍装修项目（需提供合同复印件及验收证明）；

G.具备有效期内安全生产许可证，无重大安全事故记录；

H.不接受联合体投标。

(2)补充性文件

A．拟投入的主要施工机械设备表(格式见附件)；

B．劳动力计划表(格式内容由投标人自行拟定)；

上述资格证明文件必须全部提供，投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评审结果。

4．开标一览表(格式见附件)

5．细目报价表(格式见附件)

6.  产品承诺书(格式见附件)

7．售后服务承诺(格式见附件)

8．售后服务方案(格式内容由投标人自行拟定)

9．其它(投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标文件中)

(六)投标文件的要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文(规格、型号辅助符号例外)。

2．投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

5．投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

6．投标文件统一用A4纸，按照投标函格式中的顺序制作。

7．投标文件份数为正本一份，副本四份，须各自装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，密封在标袋中，同时在标袋上注明投标人名称。

8．投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法人章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

9．投标费用自理。

(七)无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1．投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的；

2．未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3．投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有二个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

4．投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

5．明显不符合技术规范、技术标准的要求；

6．投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

7．改变投标文件提供的项目量清单中的计量单位、项目数量的；

8．不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

9．投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法；

10．以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

11．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

12．未按招标文件规定交纳投标保证金的。

- (八)开标、评标：

1．招标人按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标人主持，监督员及有关工作人员参加。

2．投标人必须派投标人代表参加开标仪式。

3．开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

4．投标人进行唱标，招标人做唱标记录。

5．投标文件的审查

(1)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(2)正本与副本不符，以正本为准。

6．评标程序

评标工作由招标人负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

(1)投标文件初审：符合性检查。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式(应当由评标委员会专家签字)要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(3)比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与评价。

7．评标标准：

（一）本项目采用综合评估法，由评标小组人员按照本评分细则中各项评分标准分别进行评分，以评标小组人员评标值的算术平均数评定为该项评分分值，结果保留两位小数。凡与本评分细则不相符合的评分值为无效分值，将该评分值剔除，不参与算术平均。以各评分项合计为投标人最终得分，以各评分项合计分最高者评定为第一中标候选人。

（二）评分项目及分值

1、价格分	           45分

2、技术与质量部分    35分

3、综合实力比较      20分

（三）各项目评分标准

- 评分标准评分标准

| 类别 | 序号 | 赋分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分45分 | 1 | 基准价计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为45分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |
| 技术方案部分 35分 | 2 | - 施工方案合理性：包括空间布局设计科学，符合学生在宿舍使用需求，动线清晰，储物空间充足，得10分。 - 材料质量与环保性：国标，提供环保检测报告（如甲醛检测，得10分。 - 工期与进度计划：工期计划详细，关键节点明确，保障措施可行（如夜间施工、交叉作业安排），得 8分 - 安全文明施工措施 安全管理方案完善（含消防、用电、高空作业等），应急预案具体，得7分。 |
| 企业资质与业绩部分 20分 | 3 | 1、企业资质：具备有效期内的建筑工程施工总承包叁级（或以上）或建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上资质），得6分。 2、同类项目业绩：近3年承接类似校园宿舍改造项目，每提供1份合同得2分，最高6分。 3、项目团队经验： 项目负责人须具有建筑专业二级（或以上）注册建造师（磋商时提供加盖当地社保局或税务局印章的，得5分。 4、售后服务：投标人的售后服务点设置、售后服务管理制度、售后服务响应时间、售后服务人员配置情况比较，最高得2分 5、企业信誉：无安全事故记录、无重大合同纠纷（需提供声明或信用报告），得1分。 |

- (九)定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求在3家中标候选单位中，依法确定中标人。

2．招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

- (十)招标失败的确认：

在招标过程中，出现下列情况之一的，视为招标失败：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响招标公正的违法、违规行为；

3．因重大变故，招标取消。

- (十一)投标保证金：

1．投标保证金应按照招标文件规定的数额和办法缴纳。

2．如投标人在投标截止期后撤回投标，则投标保证金将作为违约金不予退还。

3．中标者的保证金在与需方签订了合同后20天内全部无息退回。

4．未中标者的投标保证金将在中标结果公示结束后10天内全部无息退回。

- (十二)中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标人、其他投标人恶意串通的；

4．向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- (十三)签订、履行合同：

- 1．招标人应当自中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。若中标人逾期不与招标人签订合同，则没收投标保证金，并列入失信名单不得再参与本地区其他类似项目的投标。若第一中标候选人放弃中标，则由第二中标候选人中标，依次顺延。

2．中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，将作出相应处理。

第三部分   用户需求书

《用户需求书》中凡标有“★”的地方均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人如果出现负偏离将被视为无效报价。

一、采购要求

本项目是对云南外事外语职业学院上善楼一期A区学生宿舍装饰装修改造工程项目进行国内采购。控制价为96万元人民币。

投标人须对本项目为单位的工程及服务进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 项目名称：云南外事外语职业学院上善楼一期宿舍A区宿舍装饰装修改造工程采购项目

- 工程地点：云南外事外语职业学院上善楼一期宿舍A区宿舍楼

- 主要工程内容：详见图纸及工程量清单

- ★按招标人确认的《中标通知书》中要求的进场之日起计（预计时间在2025年6月1日），本招标文件项目工程须于30个日历天内完成，同时配合甲方完成本项目范围内设施设备安装工作的全部内容，配合费已包含在该项目报价中。

- 报价方式：本工程的报价采用工程量综合单价计价方式，并采用固定单价包干、总价控制，投标人在采购文件、施工图纸及工程量清单等规定范围内自行报价。

本工程的采购控制价为：960000.00元。其中，配合管理费12000元，已包含在投标人报价中，不作为竞争性费用。

本工程采购人接受增值税普通发票。

投标供应商的报价高于工程采购控制价的，作为无效报价处理：报价中的安全文明施工费、配合费不按以上金额填报的，作为无效报价处理。

本项目预算包括施工建设、改造拆除、全部材料的采购、运输、装卸、二次搬运、安装调试、保洁、垃圾外运至市政垃圾处理站、售后服务、施工安全防护措施、施工配合等全部内容的费用和税金。

（六）工程量及相关费用计算规则：

1、所有门窗洞口面积扣除；

2、所有墙面瓷砖面积扣除；

3、所有窗侧、门侧面积不计算；

4、所有踢脚线面积不扣除；

5、所有管线、灯具专用面积不扣除；

6、所有消火箱、直饮水机、电控箱等，按照垂直投影面积扣除涂料面积。

7、施工水电费用扣除计算原则：

A、施工安装临时水电表的，按照表数计算水电费用，同时考虑水电管理费用，

水、电费=政府收费标准*表数+政府收费标准*表数*10%

- 施工没有安装水电表的，

水、电费=工程结算总价*5‰

（七）为保证工程质量，若低于采购预算的80%，投标人须对报价合理性及成本构成作书面说明，不做书面说明或说明理由不充分的当作无效报价处理。成本构成书面说明内容须包括但不限于：

1、报价清单中每个子项及措施项目的单价分析（漏项视为理由不充分）；

2、主要用工方式和各工种人工工日分析；

3、主要材料选购方式及主要材料的价格分析；

4、主要机械成本分析及其他分析。分析须量化并提供佐证材料，佐证材料须设计上述的每一个支撑数据，如有遗漏视为理由不充分；佐证材料包括但不限于：（1）投标人负责的在建或近一年内完工的类似工程（不包含已完成的采购人工程）项目中相应的各工种工人工资结算表（须有工人签名及业主或监理单位的确认，否则无效）；（2）主要材料报价清单（须由供货商盖章，否则无效）；（3）拟投入本项目的工程机械台班租赁费合同，自有机械提供相应的设备登记证并分析机械台班使用费用等。如单价涉及综合定额消耗量的变动，须作进一步分析说明并提供佐证材料。否则被视为低于成本报价而响应无效，当做无效报价处理。

（八）中标人在投标前，已完成现场勘察，对采购人校区及内部道路状况、工程地点现状、项目要求、施工项目明细清单进行确认无误，确认现场现状，并充分考虑到施工过程中可能发出的非乙方原因的各种风险,如不可抗力、政策变化,采购人投资变化、停工、窝工及工伤事故等等, 中标人不得以此为理由要求采购人改变单价、工程量计算方式和付款约定、增加计费项目及要求补偿；同时中标人在施工、保修期间，不得以任何理由、借口，延迟施工项目进行，因此造成的因施工、维保不能正常进行的责任及损失均由乙方承担，并承担由此给采购人造成的所有损失。

（九）因采购人需求，本项目工程量清单中个别项次采购人需另做处理，中标人须配合采购人完成变更事项，变更费用按照投标报价与最终确定合同价的折扣比计算单价，双方现场签证，作为合同结算依据。

二、项目概况：

主要内容：详见工程量清单和施工图纸等相关文件。

工程主要内容（但不限于以下内容）：室内地面，墙面，天棚，卫生间，阳台，门窗，水电，走廊，楼梯，局部外墙等全面维修改造。具体工程内容详见工程量清单和施工图纸，实际施工以建设单位组织图纸会审、施工交底确认的内容为准。

三、承揽项目方式

1、本工程实行工程量清单的综合单价包干、措施项目费总价包干、总价控制的承包方式，工程量按实结算。即按照采购清单、图纸的内容，要求包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保和保险、包安装、包调试、包验收、包保修、包税费等的承包方式，包组织项目整体竣工验收（含资料汇总、整理、申报）等，并取得相关部门认可的验收合格证明文件。

2、质保期：按照《建设工程施工质量管理条例》（2024版）规定。

3、质量标准：按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2022），符合国家和行业现行质量验收标准，一次性验收合格。

4、★投标人须承诺：投标文件中所提供的资料属于真实有效的，如采购人对于资料的真实性有异议的，投标人须在采购人提出后5个工作日内提供相关资料原件复核；如投标人不能在规定时间内提供原件复核的，视为投标人虚假应标。

5、投标人需根据提供采购文件及方案图纸、现场查勘实际情况和特点，了解项目的情况，以利于提高完成本项目的质量。

四、项目要求

1、质量要求和质量保修期：

质量保修期从合同工程竣工验收合格之日算起2年。

（1）质量要求：符合《建筑工程施工质量验收规范》（最新且有效版本）合格标准。

（2）属于保修范围的项目，中标人在接到采购人通知后的24小时内派人保修。

（3）发生紧急抢修事故的，中标人在接到通知后的2小时内，应立即赶赴现场进行抢修。

2、资料与归档

（1）项目竣工验收时，中标人需同步提供竣工结算相关资料，作为通过竣工验收的项目之一；竣工验收后10天内需提供完整合格的工程结算书及相关资料送采购人和现场工程师审核，确认后办理结算手续。

（2）中标人向采购人提交竣工及验收报告时，应当向采购人出具质量保修书；质量保修书有明确采购人工程的保修范围、保修期限和保修责任等。

五、施工工期、条件及要求

（一）★本项目按采购人发出中标通知书后2日内进场，工期开始时间按照中标通知书要求时间起计，总工期：30日历天内完成。

（二）工期要求：

1、完工日期以采购人和现场工程师签认的完工时间为准。

2、采购人同意在此期限内未能完成应由采购人办理的相关手续，工期起计时间相应延后。

3、工程实施过程中出现下列情形，经现场工程师确认工期予以顺延：

（1）采购人未能按合同约定提供图纸或设提供图纸不符合合同约定的；

（2）采购人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）采购人提供的书面资料中，关键性的内容存在错误或疏漏的；

（4）采购人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）采购人未能按合同约定日期支付工程进度款或竣工结算款的；

（6）现场工程师未按合同约定发出指示、批准等文件的。

4、采购人欢迎各投标人根据各企业实际提出缩短工期的标书报价，因赶工而需要增加的费用应于报价中考虑。

（三）中标人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、深夜施工、环保和城管、安全等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任均由中标人负责。

（四）合同约定的工程项目中标人不得转包，否则采购人有权单方面终止合同并令其退场，退场后采购人按照中标人已完工程量的60%结算给中标人；同时由中标人赔偿由此给采购人造成所有经济损失。

（五）由于施工场地特殊，采购人不提供施工所需的食宿、办公、临时及材料加工场地，均由中标人自行解决，其费用由中标人自理，相关费用已包含在工程报价中。

（六）中标人自行解决施工临时用电、用水、通信设施的临建费用，相关费用已包含在报价内。

（七）中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾需及时清理干净。

（八）中标人一旦进场施工，需严格遵守采购人的各项规章制度，包括但不限于：

1、在规定的地域施工和活动；

2、项目经理和管理人员需坚守岗位，因事需离开施工现场超过一天的，需提前向采购人请假，经采购人同意方可离开。

（九）中标人需制定和落实安全生产及文明施工措施，施工期间需严格管理施工人员，保护好已完工工程成品，发生一切安全事故，均由中标人自行负责。

（十）违约责任：

1、本工程要求中标人按采购人要求工期完成，不得延误。因采购人原因造成工期延误，经确认后，工期可相应顺延；在履行合同的过程中，如果中标供应商遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间，以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金(如有)，或向中标供应商发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2、中标供应商须保证按采购人签发开工通知之日起计30个日历天全部完成所有施工任务并验收合格，因中标供应商的原因造成验收不合格或不能交付使用，从约定竣工日期起，每延误一天，中标供应商按照结算总金额的3‰支付采购人违约金；

3、在工程施工期间，由于中标供应商原因造成工期延误。当工程实际施工进度比计划施工阶段慢2天时，采购人对中标供应商提出书面警告并要求中标供应商在规定的时间内将工期赶回，赶回工期产生的费用由中标供应商自行承担；中标供应商在此期间不能将工期赶回，并被采购人认定不能按要求工期完工，则采购人有权单方终止该项工程的施工合同，并更换施工队伍，中标供应商工期延误给采购人造成的损失及赶工产生的费用由中标供应商全部承担，中标人必须无条件服从并赔偿由此造成采购人的一切损失；

4、采购人无正当理由逾期付款时，每逾期一日，按照逾期付款金额的万分之五的标准计算向中标供应商支付违约金。

5、中标供应商如无不可抗力，又未履行采购文件、报价文件和合同条款的，一经查实，由中标供应商赔偿由此给采购人造成的损失，并按照合同结算总价的30%向采购人支付违约金，因招、报价产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

6、由于中标供应商提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，中标供应商应负责承担由此产生的责任，与采购人无关；因此造成采购人损失的，采购人有权向中标供应商追偿(该等损失包括但不限于损害赔偿金、采购人为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用)。中标供应商并应按照合同总价的30%向采购人支付违约金，给采购人造成其他损失的，中标供应商还应负责赔偿。

7、由于中标供应商原因造成工期延误，累计达到3次或累计达6天，采购人有权取消中标供应商的承包资格，终止承包合同，按照中标供应商完成工程量总价的60%结算给中标供应商；同时更换施工队伍，由此给采购人造成的损失由中标供应商全部承担，中标人必须无条件服从并赔偿由此造成采购人的一切损失；

8、中标供应商在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知中标供应商，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

（十二）中标供应商须负责保护建筑物内外一切设施（设施设备、电器、线路、各类管道、地面瓷砖、家具、门窗、绿化、道路等），施工过程中如有损坏，中标供应商须负责恢复维护，并承担相应恢复维护费。

（十三）中标供应商需充分考虑到校区教学、师生生活等特殊情况，以及夜间施工噪音控制等因素对工期的影响，不得因上述因素要求额外签证。

六、合同价款及调整方式

本合同价款采用 固定综合单价、总价控制的合同方式确定，施工中标的综合单价按照以下公式计算：

综合单价=投标报价单价x（磋商最终确认总价-配合费12000元）/（投标报价总价-配合管理费12000元）

1、竞争性磋商的中标人，不参与二次报价调价项目包括：暂列金额、按系数计算的安全文明施工措施项目费、余泥渣土排放费、按措施项目清单综合单价报价的安全文明施工措施项目费等，项目范围和计费按国家、省市相关文件和采购文件的约定执行。

2、双方约定合同价款的其他调整因素：

2.1 工程量清单内的项目，按综合单价、税金等费用调整工程造价，工程量按实（现场工程师签认的合格工程量）结算。

2.2 工程量清单外的工程项目（含暂定价项目、漏项或因图纸修改、现场状况变化、设计变更等情况出现的工程变更），按以下方法处理：

2.2.1 《工程量清单及报价表》中有工作内容相同的项目，按结算综合单价、税金等费用调整工程造价，工程量按实（现场工程师签认的合格工程量）结算。

2.2.2 《工程量清单及报价表》中有工作内容相近的项目，仅涉及按相关计价依据并且采购人确认确需调整主材价格的，主材价格以采购人审定的价格为准，调整结算综合单价。

2.2.3 在工程量清单外的新增项目，如该项目在工程量清单中有工作内容相同，其综合单价套用结算综合单价；项目主材（包含规格）改变时，只调整相应项目的主材单价，其余一切费用不得调整。结算综合单价中已有的材料按结算综合单价中材料价作为结算材料价。结算材料单价中没有的材料单价，按照施工同期昆明市造价站公布的《昆明市建设工程造价信息价格指导综合单价》作为结算单价。

2.2.4 采购人自行完成的项目，中标人不收取配合管理费。

2.2.5 设计变更、增减工程应于该变更工程完成一个月内办理签证，工程完工后工程量按实结算。

七、材料要求

1、投标人在报价时需注明所有主要材料的品牌、规格、型号，质量须满足设计和国家相关规定的要求。

★2、投标人报价时必须承诺中标后必须按所报品牌、规格、型号进行采购，不得以任何要求更换材料和施工工艺，影响整体工程。

★3、投标人报价时必须承诺：合同实施期间，投标人在施工前需提供门、窗、墙砖、地面砖、台面板、涂料、洗手盆、管材、防水材料、五金配件、门锁等主要材料的成品样品，并提供该产品性能检测报告、环保认证和产品合格证书等相关资料，所有样品交采购人保管作为验收依据。材料进场前必须在征的采购人同意后方可进场。所有用于本项目的工程材料、辅料及施工应符合国家、省市最新且有效的有关建筑工程质量及环保标准。

- 中标人需提前订造、订制和涉及色样材料，中标人应提前联系好供应商或由供应商配合提供相应制作方案，以达到设计、采购人所设想的效果，并按采购文件及响应文件的要求提供实物样板供采购人确认。

5、主要材料说明（按照投标报价所使用材质、品牌、规格，提供相应的样品作为施工检 查依据；样品有颜色选择的，至少提供两种以上色样）。

| 序号 | 材料名称 | 主要材料说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料 | 示例图片 | 品牌 | 立邦、三棵树、多乐士等 |
|  |  |  | 规格 |  |
|  |  |  | 备注 | 环保要求达标 |
| 2 | 大理石 | 示例图片 | 品牌 | 宏发、东升，或同等品牌 |
|  |  |  | 规格 | 20mm厚 |
|  |  |  | 备注 | 环保要求达标 |
| 3 | 瓷砖 | 示例图片 | 品牌 | 广东产 |
|  |  |  | 规格 | 600*300*10 |
|  |  |  | 备注 | 环保要求达标 |
| 4 | 型材 | 示例图片 | 品牌 | 攀钢、武钢、宝钢等同品牌 |
|  |  |  | 规格 | 按设计要求 |
|  |  |  | 备注 | 镀锌钢材，强度达标 |
| 5 | 钢质门 | 示例图片 | 品牌 | 攀钢、武钢、宝钢等同品牌 |
|  |  |  | 规格 | 按设计要求 |
|  |  |  | 备注 | 焊铆、油漆，工艺细腻 |
| 6 | 灯具 | 示例图片 | 品牌 | 佛山照明 |
|  |  |  | 规格 | 500*500 |
|  |  |  | 备注 | 亮度、护眼，功能达标 |

八 、工程款付款方式：

1、本工程所述全部施工内容完成支付至结算总价的80%；采购人验收完成合格后支付结算总价的15%，剩余结算总价的5%作为质保金在施工内容完成验收2年后无息支付。

2、支付依据：每次款项支付，中标供应商须提供进度款申请表、施工进度报表（需工程量计算稿及计算表等数据），与请款金额一致的正式发票（验收合格后，一次提供所有结算金额总发票），采购人在收到中标供应商请款资料后20个工作日内支付给乙方。

3、保修期满完成相应维保任务，提交质量回访单等相关资料后，20个工作日内无息支付保修金。

九、有关说明

1、采购人与有关部门根据国家有关规定、招标文件、中标单位的报价文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。如产品没有达到标书技术参数，采购人有权拒绝验收，一切损失由中标供应商负责。如有质量技术质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

2、知识产权：中标供应商应保证采购人在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标供应商应承担可能发生的一切法律责任和费用。

十、现场勘察

现场勘察要求：投标人需委派拟任本项目的项目负责人本人（携带身份证委派书、建造师证原件及盖公章复印件以及现场勘查回执表）参与现场勘查，完全了解项目的建设地点、建设难度和建设要求，勘察完毕现场取得回执。

现场勘察时间：投标人在2025年5月23日（工作时间内：上午8:30~11:30，下午14:30~17:30）前联系采购人确定勘察时间，逾期恕不接待，投标人自行承担相关责任。

地址：嵩明县杨林职教园区空港大道1号云南外事外语职业学院（联系方式详见邀标函）。

现场勘查委派书

致：云南外事外语职业学院

我公司（单位） （投标人名称） 现委派（姓名职务、身份证号码）处理云南外事外语职业学院上善楼一期A区宿舍装饰装修改造工程[【采购项目编号：   】的现场勘察事宜。

特此确认！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：20025年  月  日

现场勘查回执表

| 投标人名称 | 项目负责人签字 | 采购单位经办人 签字确认 | 采购人（盖章） |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）

2025年    月    日

- 勘察现场后，此回执表须加盖云南外事外语职业学院后勤基建处章，并将此原件放入投标文件中。

- 各投标人拟任该项目负责人须携带身份证、委派书、建造师证原件及盖公章复印件以及现场勘察回执表进行勘察。

- 合同书（格式文本）

注：最终合同可根据招标磋商细节添加内容

需方(招标人)：

供方(成交方)：

一、采购内容：货物名称、规格、型号、数量、价格

二、成交总金额：(大写)                             ；(小写)

三、质量和包装要求及验收标准：

四、交货期或完工期：

五、交货地点和方式：

六、工程承包方式、价款及结算办法：

1、承包方式：本工程采用包方案、包施工、包材料、包质量、包安全、包工期、包文明施工的方式承包。

2、价款方式：合同总价（含税）人民币         元（大写：       元整），乙方向甲方开具增值税普通发票（附报价清单）。

乙方在签订本合同时,已经现场查勘，并充分考虑到施工过程中可能发出的非乙方原因的各种风险,如不可抗力、政策变化,业主单位投资变化、停工、窝工及工伤事故等等, 乙方不得以此为理由要求甲方改变单价、工程量计算方式和付款约定、增加计费项目及要求补偿。

3、付款方式：本工程所述全部施工内容完成验收后支付至结算总价的80%；甲方验收完成合格后支付结算总价的15%，剩余结算总价的5%作为质保金在施工内容完成验收2年后无息支付。

每次款项支付，乙方须提供与请款金额一致的正式发票及相应请款资料给甲方，甲方在收到乙方请款资料后20个工作日内支付给乙方。

乙方提供正规发票的税率高于投标磋商时确定的税率（确定的税率为3%），由乙方自行承担增加部分的税金，甲方不予补偿。

4、工程量及相关费用计算规则：

（1）所有门窗洞口面积扣除；

（2）所有墙面瓷砖面积扣除；

（3）所有窗侧、门侧面积不计算；

（4）所有踢脚线面积不扣除；

（5）所有管线、灯具专用面积不扣除；

（6）所有消火箱、直饮水机、电控箱等，按照投影面积扣除涂料面积。

（7）施工水电费用扣除计算原则：

A、施工安装临时水电表的，按照表数计算水电费用，同时考虑水电管理费用，

水、电费=政府收费标准*表数+政府收费标准*表数*10%

- 施工没有安装水电表的，

水、电费=工程结算总价*5‰

七、售后服务：

八、违约责任：

- 在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金(如有)，或向供方发出书面通知书，提出解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

- 如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还；且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

- 需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

- 由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。(有关仓储规定另议)

- 供方如无不可抗力，又未履行采购文件、报价文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、报价产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。

- 由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿(该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用)。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

- 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

- 采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害，如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用、检查或要求配合事项、社会活动；社会异常事件，如战争、罢工、骚乱三方面的客观情况；及其他法律、法规规定的事件。

如果供方在本合同履行完毕之前破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出解除合同。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

九、解决争议的方式：

本合同履行过程中，如发生争议，双方协商解决，协商不成，各方均可向项 目所在地人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为维护自身权益所支出的包括 但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、差旅费、律师费等各项费用。

十、其它事项：

1、因需方需求，合同及清单部分项次需方自行采购的，供方须配合需方要求， 同时取消的项次及费用从供方合同中扣除，需方不予供方结算该项次费用。

2、本合同其它未尽事宜，双方应另行协商并签订补充合同。所签订的补充合 同、附件同为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十一、合同不可分割部分：投标文件、合同条款及成交通知书，供方在评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同生效：本合同由供需双方签字、盖章后生效。

需方(招标人)：              (盖章)     供方(成交方)：              (盖章)

法定(授权)代表人：                    法定(授权)代表人：

年      月       日                   年      月       日

第五部分、附件(投标文件格式)

投

标

文

件

项 目 编 号：CGB20250430

项 目 名 称：云南外事外语职业学院一期上善楼宿舍A区改造项目

投 标 人：

二0二五年 月 日

- (一)投标函(格式)：

投 标 函

致云南外事外语职业学院：

我们收到你们编号          招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次（项目名称）  的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的报价。

二、我们愿意提供招标文件中要求的文件、资料(具体内容如下)：

1．投标函(格式见附件)

2．关于资格的声明函(格式见附件)

3．证明文件

(1)资格证明文件：

A．具有独立承担民事责任能力的营业执照或相关部门的登记证明文件；

B．投标人法定代表人授权委托书(法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件)；

C．投标人法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件(投标时必须携带参加开标会议的法定代表人或法定代表人授权代表有效身份证明原件)；

D．具备有效期内的建筑工程施工总承包叁级（或以上）或建筑装饰装修工程专业承包贰级（或以上资质）；

E．本项目拟派的项目负责人须具有建筑专业二级（或以上）注册建造师（磋商时提供加盖当地社保局或税务局印章的，磋商时间截止前3个月的任意一个月的社会劳动保险缴费证明复印件加盖公章），应持有项目负责人安全培训考核合格证（B证）或提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页；成交供应商在本项目磋商时间截止后该项目负责人不能担任其他项目的项目负责人；

F.近三年内承接过类似校园改造或宿舍装修项目（需提供合同复印件及验收证明）；

G.具备有效期内安全生产许可证，无重大安全事故记录；

H.不接受联合体投标。

(2)补充性文件

A．拟投入的主要施工机械设备表(格式见附件)；

B．劳动力计划表(格式见附件)；

上述资格证明文件必须全部提供，投标人所提交的证明文件的完整与否，将直接影响其投标文件的审核和评审结果。

4．开标一览表(格式见附件)

5．细目报价表(格式见附件)

6.  产品承诺书(格式见附件)

7．售后服务承诺(格式见附件)

8．售后服务方案(格式内容由投标人自行拟定)

9．其它(投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加至投标文件中)

三、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标之日起90天。

四、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我们认为你们有权决定成交者。

六、我们认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

七、如果我方被确定为成交单位，我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受相应处理。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- (二)(投标人)关于资格的声明函(格式)：

- 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

致云南外事外语职业学院：

我公司(单位)愿针对（采购编号） 项目进行投标。

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

(三)(投标人)法定代表人授权委托书(格式)：

- 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

致：云南外事外语职业学院

系中华人民共和国合法企业，特授权       代表我公司(单位)全权办理针对本项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：         性别：

身份证件号码：                电话：

被授权人(签字或盖章)：               单位名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：

投标人法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人授权代表身份证复印件：（法定代表人亲自参与报价的除外）

被授权人身份证复印件

（正面）

被授权人身份证复印件

（反面）

- (四)开标一览表(格式)：

- 开标一览表

投标人名称(盖章)                               采购编号：

| 项目名称 | 云南外事外语职业学院一期上善楼宿舍A区改造项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币(大写)： 元 人民币(小写)： 元 |
| 质量标准 |  |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标文件 份数 | 正本：1份 副本：4份； |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(五)细目报价表(格式)：

细目报价表

投标人名称(盖章)                        采购编号：

格式自拟

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(六)产品承诺书(格式)：

- 产品承诺书

(投标人名称)在此承诺：

本公司(单位)对本项目所提供的产品均为原厂合格产品，没有任何知识产权纠纷或侵权行为。如存异议，本公司将承担一切法律责任。

投标人(盖章)：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- (七)售后服务承诺(格式)：

售后服务承诺

投标人名称(盖章)                          采购编号：

内容要求：

投标人须针对本招标文件作出实质性响应(格式由投标人自定)。

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(八)拟投入的主要服务机械设备表(格式)：

拟投入的主要服务机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 自新 | 租赁 | 新购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（九）劳动力计划表(格式内容由投标人自行拟定)

（十）售后服务方案(格式内容由投标人自行拟定)

- （十一）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件）